# 商业风险处置学习网站设计方案

风险处置实战系列学习站

目录

摘要

1 项目概述

1.1 现状分析与建设背景

1.2 建设目标：三大核心方向

1.3 目标人群与价值主张

1.4 参照模式

2 总体设计理念

2.1 三大支柱模型

2.2 设计原则

3 功能架构总览

4 信息架构与栏目体系

4.1 站点地图

4.2 六大栏目详设

5 知识库体系设计

5.1 内容资产地图

5.2 知识分类与标签体系

5.3 元数据规范

5.4 目录与命名规范

5.5 内容入站生产流程（知识沉淀机制）

6 学习路径设计

6.1 13 周成才路径

6.2 打卡与徽章机制

6.3 输出物验收清单

6.4 沙盘训练与案例库设计

7 技术支持方案

7.1 技术架构

7.2 交互功能清单

7.3 实现避坑清单

8 视觉与交互方向

9 建设路线与里程碑

10 内容持续运营机制

11 风险与合规

12 结论与下一步建议

12.1 结论

12.2 待确认事项

附录 源文件到栏目映射表

# 摘要

本方案为"商业风险处置实战系列学习站"的设计定稿，回答"建什么、怎么建、按什么标准验收"三个问题。

建设对象：以工作区 18 份风险处置内容资产 + 1 份《商业风险处置顾问》职业画像与实战方法论素材（2026-09-17 补充）为底座，构建一个覆盖知识沉淀、知识库、知识学习三大方向的纯静态学习网站。

核心设计：六大栏目（学习路径 / 理论课堂 / 实操工具箱 / 沙盘训练 / 案例库 / 法规参考）+ 13 周成才路径 + 约 70 篇结构化文章 + 四阶段建设路线（P0 内容标准化 → P1 内容全量入站 → P2 学习闭环 → P3 训练站升级）。

关键技术决策：延续 index.html + app.js + data.js + style.css 四文件纯静态架构，data.js 以 JS 对象承载全部内容，双击即用、无 CORS、零部署成本。

验收主线：每阶段有可验证的站内成果，以"看得懂理论、拿得到工具、练得出技能"为总验收标准。

设计依据：2026-09-14 完成的内容盘点（18 份资产逐文件盘点与六大结构问题诊断）及《风险处置内容整理分析与优化建议》《学习网站架构与内容体系规划》两份配套文档；本方案与其保持一致口径，作为实施契约。本次修订（v2，2026-09-17）整合《商业风险处置顾问.md》：岗位认知入理论课堂、实战方法论入工具箱方法论卡、金融机构谈判剧本入沙盘、两则实战案例入案例库，并将职业进阶地图（L1-L3）与 13 周成才路径合为双轴。

数据来源：工作区文件盘点台账（2026-09-14，覆盖 18 个源文件、5 类资产）；《商业风险处置顾问》职业画像与实战方法论文稿（2026-09-17 新增）；学习方案 13 周拆解表（三个月成才方案）；既有站点数据层 data.js（30 条目现状）。

# 1 项目概述

## 1.1 现状分析与建设背景

商业风险处置（企业风险识别、定级、止损、处置、复盘）是一个高度依赖"方法论 + 工具 + 实战经验"的领域，但目前从业者面临三个普遍问题：资料零散不成体系、学了无法立刻用于业务、缺少可验证的训练场景。

工作区已积累 18 份风险处置内容资产，覆盖"认知理论 → 学习规划 → 实操模板 → 评估测算 → 法规参考"的完整学习价值链，这是建设学习网站最大的存量优势。但盘点发现：18 份资产中仅 2 份进入现有网站雏形，16 份尚未接入；根目录平铺、命名混乱；数据层存在标题半截、正文截断；学习闭环缺少进度与输出机制。

本设计方案的核心命题不是"从零造内容"，而是把存量资产结构化为一个"看得懂理论、拿得到工具、练得出技能"的实战型学习网站，并就其功能架构、知识库体系、学习路径、技术方案与建设路线给出完整设计。

现状诊断结论（基于 2026-09-14 逐文件盘点，按影响程度排序）：

内容覆盖残缺：18 份资产仅 2 份接入现有网站雏形，5 篇读书报告与全部模板、工具、法规缺席，学习闭环断裂；

根目录平铺混乱：18 个文件无目录分层，命名风格四分五裂，继续增长必然失控；

数据层质量问题：data.js 多条导航标题为截断半句，部分正文缺失；

元数据缺失：全部文件无日期、来源、难度、标签，方案与工具配套关系仅靠记忆；

学习闭环断档：无进度追踪、无输出作业、无练习入口；

前端技术债：有序列表渲染缺陷、搜索不含正文、兼容性与 SEO 基础缺失。

上述问题构成本方案各章节设计输入：第 4 章解决覆盖与结构，第 5 章解决标准化与元数据，第 6 章解决学习闭环，第 7 章解决技术债。

## 1.2 建设目标：三大核心方向

网站围绕三个彼此支撑的核心方向建设：

| 核心方向 | 建设内涵 | 落地载体 |
| --- | --- | --- |
| 知识沉淀 | 建立"源文件 → 结构化 → 入站 → 持续更新"的知识生产流水线，让读书报告、模板、工具、法规、案例不断沉淀为站内可复用资产 | 内容入站 SOP、元数据规范、工具与模板资源库、更新日志 |
| 知识库 | 构建可导航、可检索、可追溯的知识组织结构，18 份资产全量入站，形成约 70 篇文章的体系化内容库 | 六大栏目、标签体系、全文搜索、来源追溯 |
| 知识学习 | 提供有路径、有节奏、有输出、有验收的学习闭环，帮助学习者 3 个月形成可上岗的处置能力 | 13 周成才路径、周打卡、输出物验收、沙盘训练、案例库 |

三者关系：知识沉淀是"源头活水"，保证内容持续供给；知识库是"组织骨架"，保证知识有序可达；知识学习是"使用场景"，保证知识转化为能力。缺少任一层，网站都会退化为"文档堆"或"阅读器"。

## 1.3 目标人群与价值主张

| 人群 | 痛点 | 本站价值 |
| --- | --- | --- |
| 转型入行者（主） | 想学企业风险处置，但资料零散、不知从何下手、无业界标准 | 3 个月成才路径 + 职业进阶地图（L1-L3）+ 全量方法论 + 可直接套用的模板工具 |
| 在岗财务 / 法务 / 管理者 | 风控知识碎片化、缺体系，学了无法立刻用于业务 | "理论 → 模板 → 工具 → 沙盘"闭环，学了就能产出报告与方案 |
| 跨境物流 / 电商从业者（特色） | 行业特有风险（跨境纠纷、政策突变、舆情）缺乏适配方法 | 5 篇读书报告均含跨境物流 / 企业适配章节，站内独立成块 |

## 1.4 参照模式

参照「跨境电商高级实战系列」学习网站的体系化课程模式：按"系列 → 模块 → 课时"三层组织（本站对应"实战系列 → 六大栏目 → 文章/任务"）；每模块配可下载工具与练习任务，不只给内容还给交付物；栏目命名用行动语言（理论课堂 / 实操工具箱 / 沙盘训练），弱化"读书笔记"感。技术形态延续工作区已验证的纯静态学习站架构，并承接既有项目"数据驱动 + 双击即用"的成熟模式。

# 2 总体设计理念

## 2.1 三大支柱模型

网站由知识沉淀、知识库、知识学习三个支柱构成完整闭环：

知识沉淀层：定义内容从何而来、如何清洗、如何结构化、如何更新，是全站的内容供给侧；

知识库层：定义知识如何分类、组织、标注、关联、检索，是全站的内容承载侧；

知识学习层：定义用户如何被引导、练习、输出、验收，是全站的能力转化侧。

三条主线在页面层面交汇：学习路径页引导用户进入某篇文章（学习层），文章来自结构化入站（沉淀层），通过栏目与标签被检索定位（知识库层）。

## 2.2 设计原则

路径为骨架：学习路径告诉学习者怎么走，是全站导航主线；

理论为血肉：方法论文档提供认知基础；

工具为双手：模板与测算工具可直接拿去做事；

沙盘与案例为考场：验证"学到什么、能处置什么"；

内容与代码分离：正文全部存于数据层，改内容不动代码；

纯静态、零依赖、双击即用：无需服务器与部署成本，本地文件直接打开。

# 3 功能架构总览

| 功能方向 | 核心功能模块 | 用户价值 |
| --- | --- | --- |
| 知识沉淀 | 内容入站管理（源文件 → 章节化 → 上线）、元数据维护、更新日志、版权出处标注 | 内容持续增量、来源可追溯，避免"只沉淀不更新" |
| 知识库 | 六大栏目导航、全文搜索、标签与难度筛选、工具/模板下载区、法规要点卡、知识关联 | 18 份资产全量可达，约 70 篇文章可检索、可复用 |
| 知识学习 | 13 周成才路径、周打卡与徽章、输出物验收清单、沙盘训练、案例库、学习进度记忆 | 阅读 → 工具 → 输出闭环，进度可感知、能力可验收 |

# 4 信息架构与栏目体系

## 4.1 站点地图

单页应用 + hash 路由，六个一级栏目 + 首页：

首页（#/）：学习总览卡片、三个月路径图、最近更新、继续学习入口；

01 学习路径（#/path）：13 周日历 + 打卡 + 输出物清单；

02 理论课堂（#/theory）：8 个子板块认知方法论 + 岗位画像；

03 实操工具箱（#/tools）：8 件套模板工具 + 5 张方法论卡；

04 沙盘训练（#/lab）：5 大场景练习（4 爆雷 + 金融机构谈判）；

05 案例库（#/cases）：15 个标注案例；

06 法规参考（#/law）：担保解释要点卡、央企应急办法架构图；

关于本站（#/about）：资料来源、方法论、版本记录。

## 4.2 六大栏目详设

| 栏目 | 定位与内容来源 | 站内形态与交互 | 篇数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 学习路径 | 三个月成才方案拆解为 13 周主线（筑基 / 进阶 / 成型） | 周时间线 + 周任务列表 + 打卡 | 总览 1 + 周历 13 + 验收 3 |
| 02 理论课堂 | 5 篇读书报告 + 白皮书 + 投资人五大标准 + 岗位认知（职业画像 / 诊策行复流程 / T 型技能 / L1-L3 进阶 / 四大思维模型），共 8 个子板块 | 章节化文章，含摘要 / 框架 / 章节拆解 / 企业适配 | 约 37 篇 |
| 03 实操工具箱 | 5 个模板（处置方案 / 评估报告 / 复盘 / SOP / 话术）+ 3 个工具（尽调清单 / 损失测算 / 等级评估）+ 5 张方法论卡（债务重组六步法 / 债转股结构 / 共益债务 / 谈判五层心法 / 战时五步法） | 工具卡片墙：结构拆解 + 使用时机 + 下载；方法论卡支持页面内展开 | 8 件套 + 5 方法卡 |
| 04 沙盘训练 | 学习方案第 3 月四大爆雷场景 + 金融机构谈判推演（星汉智造 × 鼎泰银行完整剧本） | 题干 → 输出要求 → 参考答案要点折叠 / 剧本分幕推进 | 5 场景 |
| 05 案例库 | 读书报告与实战剧本抽取的标注案例 | 案例卡：情境 / 处置 / 启示 / 标签，可检索 | 17 个 |
| 06 法规参考 | 民法典担保制度解释、中央企业应急管理办法 | 要点卡 + 原文索引，替代原文阅读门槛 | 2 组 |

设计口径：随 v2 整合同步更新——Phase 1（内容全量入站）完成后站内文章约 55 篇，Phase 3（加入沙盘、案例与方法论卡）后约 80 篇；每个源文件必须能追溯到栏目与学习周，反向保证"路径引导 → 内容可达"。

# 5 知识库体系设计

## 5.1 内容资产地图

工作区存量内容按六类组织（盘点基线 18 份资产，2026-09-17 新增第 19 份职业画像素材）：

| 资产类别 | 数量 | 包含内容 | 在知识库中的作用 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 认知理论 | 6 | 5 篇读书报告 + 商业风控白皮书 | 建立处置方法论与思维框架，构成理论课堂主体 |
| 02 学习规划 | 1 | 三个月系统成才方案（含书单与模板索引） | 全网学习主线索，升级为学习路径页数据源 |
| 03 实操模板 | 5 | 处置方案 / 评估报告 / 复盘报告 / 隔离止损 SOP / 谈判话术 | 把方法论变成可交付的职业技能产物 |
| 04 评估工具 | 3 | 尽调清单 / 损失测算 / 等级评估（xlsx） | 标准化执行动作：排查、定级、算损失 |
| 05 法规参考 + 扩展 | 3 | 2 份法规原文 + 投资人五大标准短文 | 处置动作的合规依据与资本视角延伸 |
| 06 岗位认知与实战方法论 | 1 | 商业风险处置顾问职业画像：职责维度 / 诊策行复流程 / T 型技能 / L1-L3 进阶 / 债务重组六步法 / 债转股与共益债务 / 谈判五层心法 / 金融机构沙盘剧本 | 补齐岗位认知与高阶实战内容，供理论、工具箱、沙盘、案例四栏目复用 |

## 5.2 知识分类与标签体系

知识按"栏目 → 子板块 → 文章"三级组织；每篇文章挂三类标签：

难度标签：入门 / 进阶 / 高阶，匹配学习阶段；

学习周标签：对应 W1-W13，支撑路径页联动推荐；

主题标签：处置手法（止损 / 谈判 / 重组 / 舆情 / 隔离）与行业（跨境 / 物流 / 电商 / 制造），支撑交叉检索与案例归类。

## 5.3 元数据规范

每个站内条目必须携带完整元数据，作为知识库可追溯性的基础：

| 元数据字段 | 含义 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| id | 全局唯一标识 | whitepaper-01 / book-04-03 |
| title | 完整语义化标题（禁止半截标题） | 风控资产的四大特征：无形性 |
| tags | 难度 + 学习周 + 主题标签 | [入门, W3, 尽调] |
| difficulty | 入门 / 进阶 / 高阶 | 入门 |
| week | 对应学习周 | W3 |
| source | 来源文件与版本日期 | 读书报告《黑天鹅》2026-09 |
| updated | 最近更新日期 | 2026-09-14 |
| content | 正文（章节化拆分） | 章节 HTML |

## 5.4 目录与命名规范

工作区按资产类别建立一层子目录，源码独立成区，避免内容与代码混放：

01_认知理论（读书报告 + 白皮书 + 扩展素材）；

02_学习规划（学习方案）；

03_实操模板（5 份模板与 SOP）；

04_评估工具（3 份 xlsx）；

05_法规参考（2 份 PDF）；

06_网站源码（risk-learning-site，含 data.js 数据层）。

命名规范：读书报告统一为"读书报告《书名》副题"；模板统一为"模板对象版本"；工具统一为"工具用途版本"；法规统一为"法规发布机构名称"。

## 5.5 内容入站生产流程（知识沉淀机制）

知识沉淀以"不篡改原文、只做结构化"为底线，按五步流水线执行：

- 源文件清洗：读取 docx / xlsx / pdf 原文，补全半截标题与截断正文，标注版本日期；

- 章节化拆分：长文（读书报告 8-10 万字总量级）按章节拆分，不存超大单条；

- 元数据补全：按 5.3 规范补齐字段，维护 18 行元数据台账；

- 入站渲染：按映射表分批写入 data.js，每入站一份即完成一次可验证的增量交付；

- 校验上线：核对标题完整、正文无缺口、链接与下载可用后发布，更新"最近更新"。

典型示例：读书报告四段式入站（每篇拆为摘要 / 框架 / 章节拆解 / 企业适配四段），既保留原文结构，又为用户提供"先看摘要、再入章节"的阅读路径。

第 19 份素材按"一文多用"策略拆解入站：岗位认知 4 篇进理论课堂、方法论 5 张卡进工具箱、谈判剧本整编为沙盘第 5 场景、抽取 2 则案例进案例库；同一源头在不同栏目携带不同元数据与阅读路径，全程可溯源回原稿。

# 6 学习路径设计

## 6.1 13 周成才路径

基于三个月成才方案的结构化演绎，每周一个主题，配站内内容与输出物：

| 周次 | 阶段 | 本周主题与内容锚点 | 输出物 |
| --- | --- | --- | --- |
| W0 | 启程 | 入站引导：岗位认知（顾问角色与职责 / 画像自评）、学习节奏、工具箱索引 | 画像自评 |
| W1 | 筑基 | 风险处置全景 + 民法典担保基础 | 风险类型自绘地图 |
| W2 | 筑基 | 尽调基础 I：工商 / 涉诉 / 资产 | 简易排查简报① |
| W3 | 筑基 | 尽调基础 II：合同 / 舆情 / 资金 + 风险定级 | 排查简报② + 定级 |
| W4 | 筑基 | 非诉处置逻辑 + 尽调出报告 | 风险评估报告 |
| W5 | 筑基 | 筑基验收：预判-止损-复盘三环节串讲 | 排查简报 + 评估报告 |
| W6 | 进阶 | 不良资产行业生态与尽调估值（债务重组六步法入门） | 估值思路卡 |
| W7 | 进阶 | 损失测算 × 处置方案书结构（三套预案） | 方案书① |
| W8 | 进阶 | 四大高频场景 × 谈判力（五层心法） | 方案书② |
| W9 | 进阶 | 进阶验收：债务纾困思维 | 完整处置方案书 |
| W10 | 成型 | 风险隔离与止损 SOP（五层隔离） | 隔离方案演练 |
| W11 | 成型 | 非常规风险与反脆弱（黑天鹅） | 脆弱性扫描 |
| W12 | 成型 | 舆情攻防与声誉修复（闪电战） | 舆情预案卡 |
| W13 | 成型 | 沙盘毕业考 + 复盘沉淀 | 整套处置交付物 |

## 6.2 打卡与徽章机制

每周完成"阅读 → 工具使用 → 输出物"三步即打勾；筑基期（W1-W5）、进阶期（W6-W9）、成型期（W10-W13）全部打勾点亮对应阶段徽章。进度存 localStorage，纯本地、无账号成本，双击即用场景下零部署即可完成进度追踪。

## 6.3 输出物验收清单

筑基验收（W5 末）：简易排查简报 + 风险评估报告；

进阶验收（W9 末）：一份独立成稿的完整处置方案书（风险概况 → 损失测算 → 三套预案 → 执行步骤 → 隔离止损 → 复盘建议）；

毕业验收（W13 末）：尽调表 + 评估报告 + 处置方案 + 谈判话术 + 执行时间表整套交付物。

## 6.4 沙盘训练与案例库设计

沙盘训练：对应学习方案第 3 月四大爆雷场景（客户拖欠大额款项 / 项目中途违约停工 / 多方债务集中到期 / 合作方恶意扣货违约），每场景给出题干，要求输出尽调、方案、话术与时间表，参考答案折叠展示；另设高阶沙盘「金融机构谈判推演」（星汉智造 × 鼎泰银行），以完整对话剧本 + 复盘批注 + 四大铁律作进阶训练，置于成型期 W13 毕业考之前；

案例库：从读书报告与实战剧本中抽取 17 个标注案例（新增并购交割卡壳、房企重组 AMC 两则），按处置手法打标签（止损 / 谈判 / 重组 / 舆情 / 协同），支持标签检索，形成"看案例学处置"的素材池。

# 7 技术支持方案

## 7.1 技术架构

延续已验证的纯静态路线，零依赖、零部署成本、双击即用：

index.html：入口壳（侧栏 + 主内容 + 脚本挂载）；

style.css：品牌变量、组件、移动端与打印样式；

app.js：导航 / 路由 / 搜索 / 进度 / 沙盘交互逻辑；

data.js：数据层核心，site / sections / articles 三段结构，每篇文章含 id、title、tags、difficulty、week、source、content；

assets/：模板与工具下载文件引用目录。

关键决策：data.js 用 JS 对象而非 fetch JSON，file:// 双击直接可用，天然规避 CORS 限制。

## 7.2 交互功能清单

13 周时间线：路径页主视觉，周进度自动高亮；

周历打卡：三项打勾 + 阶段徽章，localStorage 持久化；

工具卡片墙：模板 / 工具封面卡 + 下载 + 使用时机标签；

全文搜索：标题 + 标签 + 正文摘要联合索引，高亮命中；

已读标记：侧栏文章阅读后淡色 / 打勾；

风险矩阵四象限图：SVG 可视化定级逻辑；

五层隔离示意图：SOP 专属层级示意；

沙盘答题式交互：题干 → 输出框 → 参考答案折叠；

导出能力：文章打印样式 + 一键导出全文，全站知识地图。

## 7.3 实现避坑清单

字符串卫生：JS 字符串内禁裸双引号，中文语境用「」替代，杜绝引号逃逸；

长文渲染：正文用 contentHtml 字段直接存 HTML，绕开简易 Markdown 渲染器已知缺陷（有序列表、多行引用块）；

缓存规避：data.js 结构升级后改文件名或版本号强制刷新；

兼容降级：:has() 等新选择器提供降级方案，支持 Safari 旧版；

本地校验：开发期以 python -m http.server 起本地服务调试，交付形态仍为双击可用；

合规标注：白皮书版权归融智研究院，站内标注出处；读书报告为个人学习笔记，站内声明"个人学习整理"。

# 8 视觉与交互方向

现有站点雏形为深色侧栏文档站，本次在保留骨架的基础上做品牌化升级，不推翻架构只换皮肤与组件：

色彩基调：深海军蓝 #132C47 主色 + 琥珀金 #C89B3C 强调色 + 冷灰内容区，传递"沉稳 · 专业 · 权威"；

品牌意象：盾牌 / 仪表盘 / 风险矩阵四象限（SVG 内联，不依赖图片资源）；

排版：正文 15-16px、行高 1.8，长文留白为主，工具卡片走紧凑网格；

明暗模式：默认浅色，提供深色切换（CSS 变量驱动）；

移动端：侧栏抽屉导航，适配手机浏览与下载。

# 9 建设路线与里程碑

按四个阶段推进，每阶段有可验证的站内成果：

| 阶段 | 核心动作 | 验收标准 | 工作量参考 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 内容标准化 | 目录重组 + 统一命名 + 18 文件元数据表定稿 | 工作区 5+1 目录结构清晰，元数据表 18 行完整，无孤文件 | 1-2 天 |
| P1 内容全量入站 | 5 篇读书报告章节化入站；白皮书标题与正文修复；岗位认知 4 篇上线；工具箱 8 件套 + 5 张方法论卡上线 | 站内文章约 55 篇，导航按 6 栏目分组，白皮书无半截标题 | 4-6 天 |
| P2 学习闭环 | 全文搜索 + 13 周打卡 + 已读标记 + 工具下载区 | 搜索可命中正文；W0 至 W13 逐周打勾点亮三段徽章 | 一周内 |
| P3 训练站升级 | 沙盘 5 场景（含金融机构谈判推演）+ 案例库 17 篇 + 方法论卡 5 张 + 法规要点卡 + 笔记高亮 | 独立完成至少 1 个爆雷场景与 1 场谈判推演的整套处置交付；案例可检索 | 后续迭代 |

实施顺序建议：先执行 P0 内容标准化，随后按映射表分批生成 data.js——每入站一份读书报告即完成一次可验证的增量交付，全程可控、可回溯。

# 10 内容持续运营机制

入站 SOP：新读书报告、新模板、新法规按 5.5 五步流程入站，更新元数据台账与"最近更新"；

复盘沉淀：将实际项目处置、合同审核、纠纷处理经验按"情境 → 处置 → 启示"沉淀为案例卡，持续补充案例库；

跨境特色扩展：结合跨境物流与电商实务（海外仓转型、清关政策变化、跨境纠纷）逐步增设行业专题板块，与既有读书报告的跨境适配章节形成呼应；

版本管理：数据层升级通过版本号记录，白皮书等外部版权内容仅标注出处、不做改写。

# 11 风险与合规

版权边界：白皮书为融智研究院版权内容，仅作引用与要点化处理并标注出处；读书报告为个人学习整理，站内声明性质；

内容准确性：法规要点卡以原文为索引，不替代原文，注明"精读原文可从站外 PDF 获取"；

技术风险：浏览器缓存导致旧数据残留，通过版本文件名规避；纯静态方案无服务端，数据备份依靠本地文件版本控制。

# 12 结论与下一步建议

## 12.1 结论

本方案将 18 份存量内容资产重新组织为"知识沉淀 → 知识库 → 知识学习"三位一体的学习网站：以标准化的入站流水线保证知识可持续沉淀，以六大栏目与元数据体系保证知识有序可达，以 13 周路径与沙盘验收保证知识转化为职业能力。方案延续已验证的纯静态技术路线，建设成本低、阶段成果可验证、扩展路径清晰，具备直接进入实施的条件。

## 12.2 待确认事项

实施前需确认以下方向：

启动方式：选择"P0 原型搭建"、"仅内容标准化"或"单篇读书报告入站试跑"三者之一作为第一步；

视觉确认：深海军蓝 + 琥珀金的品牌基调是否符合预期（可提供明暗双方案对比）；

栏目裁量：六大栏目是否全部纳入 Phase 1，或按"路径 + 理论 + 工具箱"先行的方式收敛首期范围。

确认后即可按第 9 章路线启动实施，每阶段交付可验证的站内成果。

# 附录 源文件到栏目映射表

18 份内容资产的目标栏目与拆分策略（实施时据此生成 data.js）：

| 序号 | 源文件 | 类型 | 目标栏目与拆分策略 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 读书报告《危机应对的道与术》 | 认知理论 | 理论课堂·危机处置思辨，拆 5 篇 |
| 2 | 读书报告《掘金》 | 认知理论 | 理论课堂·不良资产，拆 5 篇 |
| 3 | 读书报告《稳评指南》 | 认知理论 | 理论课堂·风险评估方法论，拆 5 篇 |
| 4 | 读书报告《黑天鹅》 | 认知理论 | 理论课堂·反脆弱，拆 5 篇 |
| 5 | 读书报告《闪电战》 | 认知理论 | 理论课堂·舆情攻防，拆 5 篇 |
| 6 | 商业风控白皮书 | 认知理论 | 理论课堂·风控资产化，24 条目合并为 7 章 |
| 7 | 投资人五大标准 | 扩展素材 | 理论课堂·资本视角，单篇延伸 |
| 8 | 风险处置学习方案 | 学习规划 | 学习路径页数据源，13 周拆解 |
| 9 | 标准风险处置方案模板 | 实操模板 | 工具箱·模板讲解 + 下载 |
| 10 | 风险评估报告模板 | 实操模板 | 工具箱·模板讲解 + 下载 |
| 11 | 项目结案复盘报告模板 | 实操模板 | 工具箱·模板讲解 + 下载 |
| 12 | 风险隔离与止损 SOP | 实操模板 | 工具箱·模板讲解 + 下载 |
| 13 | 谈判沟通话术框架 | 实操模板 | 工具箱·模板讲解 + 下载 |
| 14 | 企业风险全面尽调清单 | 评估工具 | 工具箱·工具指南 + 下载 |
| 15 | 风险损失测算模板 | 评估工具 | 工具箱·工具指南 + 下载 |
| 16 | 风险等级评估表 | 评估工具 | 工具箱·工具指南 + 下载 |
| 17 | 中央企业应急管理办法 | 法规参考 | 法规要点卡 + 架构图 |
| 18 | 民法典担保制度解释 | 法规参考 | 13 条核心要点卡 |
| 19 | 商业风险处置顾问.md | 岗位认知方法论 | 理论课堂·岗位认知 4 篇；工具箱·方法论卡 5 张；沙盘·金融机构谈判 1 场景；案例库 +2 则 |

本方案与《风险处置内容整理分析与优化建议》《学习网站架构与内容体系规划》配套使用：前者为内容底座清单，后者为架构蓝图，本方案为设计定稿与实施契约。第 19 份素材为 2026-09-17 补充的职业画像与实战方法论稿，整合后理论课堂扩容至 8 个子板块、工具箱增设方法论卡层、沙盘与案例库各扩容。